# Migration p-soft Dezentral von Frames nach Masterpages sowie Menu von Baum zu Drop-Out

## notwendige Schritte:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schritt | betroffene Seiten | Bemerkungen | Aufwand ca. |
| Masterpage erstellen | Masterpage | zwei Seiten, eine für Login ohne Menu, eine für angemeldete Benutzer | 15 |
| Stylesheets anpassen | Masterpage, alle Seiten | Klassendefinitionen müssen umbenannt werden, damit nicht die Styles der Masterpage übernommen werden => eigene Klassen für Masterpage | 8 |
| Seiten in Masterpage übernehmen | alle | Masterpage anhängen, Javascripts anpassen | 32 |
| Javascript anpassen | Masterpage, alle Seiten | alle Scripts mit Frames als Target, Ladebalken etc. | 6 |
| Bilder in Masterpage anpassen | Masterpage | fix vom virtuellen Verzeichnis aus, keine relativen Links | 3 |
| Lösung für PDF-Anzeige suchen | einige Seiten | PDFs können nicht mehr in Frame angezeigt werden, sondern entweder in einem neuen Fenster, mit einem seperaten Viewer oder in einem iFrame | 3 |
| Menu anpassen | Masterpage | Drop-Out statt Baumansicht => UltraWebMenu-Control statt UltraWebTree, Methoden für dynamische Erstellung anpassen, Auswahl zwischen Organisation und Wissen aufheben, immer alles im Menu | 5 |
| Links anpassen | einige Seiten | Links mit Targetframe (Menü, Organigramm…) | 5 |